Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Alonso Campusano Lacoste |
| --- | --- |
| Rut | 21.836.852-2 |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | Antonio Varas |

| Nombre estudiante | Pablo Vargas Soto |
| --- | --- |
| Rut | 25.099.971-2 |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | Antonio Varas |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | MuniVox - Gestión Inteligente de Reportes Ciudadanos vía WhatsApp para la Central de Comunicaciones (C4) de la Municipalidad de Buin. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Arquitectura de Sistemas en la Nube, Inteligencia Artificial aplicada y Tecnologías de la Información. |
| Competencias | Desarrollo de soluciones de software, diseño e implementación de arquitecturas cloud y microservicios, integración de modelos de IA generativa (LLM multimodal), gestión de bases de datos relacionales y desarrollo de aplicaciones web en tiempo real. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto aborda la dificultad que tiene la Central de Comunicaciones (C4) de la Municipalidad de Buin para gestionar los reportes ciudadanos que llegan por WhatsApp (basura, luminarias, baches, emergencias, entre otros). Estos mensajes son desestructurados (texto libre, fotos, ubicaciones sueltas), muchas veces incompletos o duplicados, y deben ser leídos, clasificados, geolocalizados y derivados manualmente al departamento correspondiente, sin trazabilidad clara del estado de cada caso. Esto retrasa la respuesta, sobrecarga a los operadores y deja al ciudadano sin información sobre el avance de su solicitud. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo es desarrollar MuniVox, una plataforma que recibe los reportes de los vecinos por WhatsApp y los transforma automáticamente en tickets estructurados. Un agente de inteligencia artificial (Google Gemini) conversa con el ciudadano, clasifica la solicitud, exige la ubicación y la evidencia fotográfica, descarta reportes inválidos y deriva las emergencias vitales a los números oficiales. El sistema se construye como microservicios orientados a eventos (Express, Redis/BullMQ y workers en Azure Container Apps) y servicios serverless en AWS (API Gateway, Lambda, RDS PostgreSQL, S3 y Cognito). Los tickets se visualizan en tiempo real en dashboards web (Next.js) para el Operador C4 y los Departamentos municipales, y en una aplicación PWA de Terreno para los funcionarios, quienes reciben el despacho por cercanía y navegan con Waze/Google Maps. Cada cambio de estado se informa al ciudadano por WhatsApp. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Este proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso, ya que exige aplicar de forma integral los conocimientos de la carrera en un sistema real y complejo. Implica diseñar una arquitectura de microservicios orientada a eventos con colas de mensajería, construir servicios backend (Node.js/TypeScript), modelar y consultar una base de datos relacional (PostgreSQL con Prisma), desplegar infraestructura en la nube (Azure y AWS), resolver autenticación y autorización por roles (Cognito), integrar APIs externas (Meta WhatsApp Cloud API y Gemini) y desarrollar interfaces web en tiempo real (Next.js, Socket.IO, Mapbox). Las competencias seleccionadas son necesarias para que el ciudadano, la IA, los operadores y los funcionarios en terreno interactúen de manera coordinada. |
| Relación con los intereses profesionales | Mis intereses profesionales se centran en el desarrollo de arquitecturas de software modernas, la computación en la nube y la aplicación de la inteligencia artificial para resolver problemas reales. Este proyecto refleja esos intereses al combinar microservicios, mensajería asíncrona, IA generativa y aplicaciones en tiempo real en una solución con impacto directo en la calidad de vida de las personas (gobierno local y seguridad ciudadana). Realizar este Capstone me permite consolidar mi perfil como ingeniero capaz de liderar soluciones "End-to-End", desde la ingesta de datos hasta la experiencia del usuario final, con experiencia práctica en un ámbito de alto valor para el sector público (GovTech). |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible. Se utilizan tecnologías accesibles y bien documentadas (Node.js, Next.js, PostgreSQL, Redis, Azure Container Apps, AWS Lambda, Meta WhatsApp Cloud API y Gemini), con una arquitectura ya diseñada y documentada técnicamente (modelo de datos, flujos, componentes y roles de usuario). El contexto de uso, la Central de Comunicaciones (C4) de la Municipalidad de Buin, entrega un caso real con departamentos, categorías y unidades vecinales definidas para validar el sistema. Un factor facilitador es la disponibilidad de servicios cloud con capas de uso gratuito o de bajo costo y de librerías maduras para mapas y tiempo real. Como posibles dificultades están la variabilidad de los mensajes de los ciudadanos (que obliga a iterar el Mega-Prompt de la IA), las restricciones y costos de la API de WhatsApp y la coordinación entre múltiples servicios en la nube, lo que mitigaremos con pruebas incrementales y registro de eventos. El tiempo de un semestre es adecuado si dividimos eficientemente las tareas de backend, IA y frontend. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar MuniVox, una plataforma de gestión de reportes ciudadanos basada en WhatsApp e inteligencia artificial, que transforme mensajes desestructurados en tickets georreferenciados y los gestione en tiempo real entre el Operador C4, los Departamentos municipales y los funcionarios en terreno, para acelerar la respuesta y mantener informado al ciudadano. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Diseñar e implementar la capa de ingesta con un webhook-service y una cola de mensajes (Redis/BullMQ) que reciba los mensajes de la API de WhatsApp Cloud, evite duplicados y los procese de forma asíncrona. Desarrollar el worker-service con un agente de IA (Google Gemini) que clasifique los reportes, exija ubicación y fotografía, derive emergencias vitales y cree o continúe tickets, almacenando las evidencias en S3. Construir la capa de datos y la API REST (PostgreSQL con Prisma, AWS API Gateway y Lambda) con autenticación y roles mediante AWS Cognito, además de la notificación de cambios de estado al ciudadano por WhatsApp. Implementar la comunicación en tiempo real (Redis Pub/Sub y Socket.IO) y los dashboards web (Next.js) del Operador C4 y de los Departamentos, con visor territorial en mapa (Mapbox), tablero Kanban y estadísticas. Desarrollar la aplicación PWA de Terreno con seguimiento GPS, despacho por cercanía y navegación con Waze/Google Maps, y validar el sistema completo con pruebas integrales de extremo a extremo. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se abordará utilizando un marco de trabajo ágil, mediante iteraciones (sprints) organizadas en torno a las capas del sistema: ingesta e inteligencia artificial, backend y datos, y clientes web. - Fase de Arquitectura, Ingesta e IA (Backend de mensajería): Junto a Pablo Vargas, se definirá la arquitectura y el modelo de datos, y se desplegará la infraestructura base en la nube. Luego se desarrollarán el webhook-service y el worker-service, y se diseñará y ajustará iterativamente el Mega-Prompt de Gemini con casos reales de reportes ciudadanos para lograr una clasificación confiable. - Fase de API, Seguridad y Tiempo Real (Backend): Se construirá la API REST con AWS Lambda y API Gateway sobre PostgreSQL, se configurará la autenticación y los roles con Cognito, y se implementarán la notificación por WhatsApp y el canal de tiempo real con Redis Pub/Sub y Socket.IO. - Fase de Interfaces de Usuario y Validaciones: Se programarán los dashboards del Operador C4 y de los Departamentos y la aplicación PWA de Terreno, integrando el mapa y el despacho por cercanía. Finalmente, se harán pruebas de extremo a extremo (desde el mensaje del ciudadano hasta la resolución y su aviso), pruebas de carga de la cola y ajustes de calidad.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Pipeline de Ingesta y Triage con IA | Webhook-service y worker-service desplegados en Azure Container Apps, con cola Redis/BullMQ y agente Gemini creando tickets a partir de mensajes de WhatsApp. | Demuestra el avance del núcleo del sistema: recepción de mensajes, anti-duplicados y clasificación automática con IA. |
| Avance | API REST, Autenticación y Base de Datos | Esquema PostgreSQL (Prisma), API REST en AWS Lambda/API Gateway y autenticación por roles con Cognito. | Asegura que la capa de datos y de seguridad está lista para ser consumida por los dashboards. |
| Avance | Documentación Técnica y Diagramas de Arquitectura | Documento técnico con arquitectura 4+1, casos de uso, diagramas de estado y de componentes del sistema. | Evidencia el diseño formal de la solución y sirve de respaldo para las decisiones técnicas tomadas. |
| Final | Dashboards y App de Terreno Funcionales | Dashboards del Operador C4 y de Departamentos y PWA de Terreno operativos, con mapa, Kanban, despacho por cercanía y tiempo real. | Permite validar la experiencia de los operadores, jefaturas y funcionarios que utilizarán el sistema. |
| Final | Demo Integral del Flujo Ciudadano-Terreno | Demostración en vivo: un reporte enviado por WhatsApp, su ticket en el dashboard, el despacho al funcionario y el aviso de resolución al ciudadano. | Prueba el ciclo completo de los datos, desde el vecino hasta la resolución del caso. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Arquitectura de Sistemas / Cloud | Arquitectura e Infraestructura Cloud | Diseño de la arquitectura de microservicios, modelo de datos (Prisma) y despliegue de la infraestructura base (Azure, AWS, Redis, PostgreSQL). | Cuentas Azure/AWS, Docker, PostgreSQL, Redis. | 2 semanas | Alonso / Pablo | Dificultad: Configuración de redes y permisos entre servicios de Azure y AWS. |
| IA / Integración de APIs | Ingesta WhatsApp y Triage con IA | Webhook-service, cola BullMQ, worker-service, integración con Gemini (Mega-Prompt) y almacenamiento de evidencias en S3. | Meta Developer (WhatsApp Cloud API), API de Gemini, Redis, S3. | 3 semanas | Alonso / Pablo | Dificultad: Variabilidad de los mensajes ciudadanos; requiere iterar el prompt. |
| Desarrollo Backend y Seguridad | API REST, Autenticación y Tiempo Real | API REST con Lambda y API Gateway, roles con Cognito, avisos por WhatsApp y canal Socket.IO con Redis Pub/Sub. | AWS Lambda, API Gateway, Cognito, Socket.IO. | 3 semanas | Alonso / Pablo | Facilitador: Documentación y librerías maduras de AWS y Socket.IO. |
| Desarrollo Software / Front-end | Dashboards Operador C4 y Departamentos | Interfaces web con visor territorial, tablero Kanban, estadísticas y despacho a departamentos. | Next.js, TypeScript, Mapbox GL, AWS Amplify. | 3 semanas | Alonso / Pablo | Facilitador: Uso de librerías de mapas y componentes preexistentes. |
| Desarrollo Software / PWA | App de Terreno (PWA) y Notificaciones | PWA para funcionarios con GPS en segundo plano, despacho por cercanía, enlaces a Waze/Google Maps y confirmación de tareas. | Next.js (PWA), API de Geolocalización, Waze/Google Maps. | 2 semanas | Alonso / Pablo | Dificultad: Precisión y consumo de batería del GPS en segundo plano. |
| Integración de Sistemas | Pruebas Integrales y Ajustes | Pruebas de extremo a extremo: desde el mensaje de WhatsApp hasta la resolución del ticket y el aviso al ciudadano. | Todo el sistema operativo. | 3 semanas | Alonso / Pablo | Fundamental para asegurar la calidad antes de la entrega final. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Arquitectura e Infraestructura Cloud | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingesta WhatsApp y Triage con IA |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| API REST, Auth y Tiempo Real |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dashboards C4 y Departamentos |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| App de Terreno (PWA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas Integrales y Ajustes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |
| Preparación Presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.