Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | MuniVox - Gestión Inteligente de Reportes Ciudadanos vía WhatsApp para la Central de Comunicaciones (C4) de la Municipalidad de Buin. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Arquitectura de Sistemas en la Nube, Inteligencia Artificial aplicada y Tecnologías de la Información. |
| Competencias | Desarrollo de soluciones de software, diseño e implementación de arquitecturas cloud y microservicios, integración de modelos de IA generativa (LLM multimodal), gestión de bases de datos relacionales y desarrollo de aplicaciones web en tiempo real. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | Problema y relevancia. La Central de Comunicaciones (C4) de la Municipalidad de Buin recibe reportes ciudadanos por WhatsApp (basura, luminarias, baches, emergencias, entre otros). Los mensajes son de texto libre, con fotos y ubicaciones sueltas, y muchas veces llegan incompletos o duplicados. Los operadores deben leerlos, clasificarlos, geolocalizarlos y derivarlos manualmente a cada departamento, sin trazabilidad clara del estado de cada caso. Esto retrasa la respuesta y deja al vecino sin información sobre su solicitud. Relevancia para la profesión. La gestión de reportes, la georreferenciación y la coordinación de equipos en terreno son tareas centrales del trabajo de un ingeniero informático en el sector público: exigen integrar mensajería, datos, inteligencia artificial y aplicaciones en tiempo real en un sistema confiable. Ubicación. El proyecto se sitúa en la comuna de Buin (Región Metropolitana, Chile), en la Central de Comunicaciones (C4) municipal, con sus departamentos y 19 unidades vecinales. Quiénes se ven impactados. Afecta a los vecinos que reportan, a los operadores del C4 que los reciben, a los departamentos municipales (aseo, tránsito, seguridad, obras) y a los funcionarios que atienden en terreno. Aporte de valor. MuniVox convierte cada mensaje en un ticket estructurado y georreferenciado, evita reportes incompletos o duplicados, prioriza y deriva el caso por cercanía y mantiene informado al ciudadano en cada cambio de estado. El valor es principalmente simulado, ya que el sistema fue validado con datos y conversaciones de prueba. |
| 2. Objetivos | Objetivo general: Desarrollar MuniVox, una plataforma de gestión de reportes ciudadanos basada en WhatsApp e inteligencia artificial, que transforme mensajes desestructurados en tickets georreferenciados y los gestione en tiempo real entre el Operador C4, los Departamentos municipales y los funcionarios en terreno, para acelerar la respuesta y mantener informado al ciudadano. Objetivos específicos: 1) Diseñar e implementar la capa de ingesta (webhook-service y cola Redis/BullMQ) que reciba los mensajes de la API de WhatsApp Cloud, evite duplicados y los procese de forma asíncrona. 2) Desarrollar el worker-service con un agente de IA (Google Gemini) que clasifique los reportes, exija ubicación y fotografía, derive emergencias vitales y cree o continúe tickets, almacenando las evidencias en S3. 3) Construir la capa de datos y la API REST (PostgreSQL con Prisma, AWS API Gateway y Lambda) con autenticación y roles mediante AWS Cognito, además de la notificación de cambios de estado por WhatsApp. 4) Implementar la comunicación en tiempo real (Redis Pub/Sub y Socket.IO) y los dashboards web (Next.js) del Operador C4 y de los Departamentos, con visor territorial (Mapbox), tablero Kanban y estadísticas. 5) Desarrollar la aplicación PWA de Terreno con seguimiento GPS, despacho por cercanía y navegación con Waze/Google Maps, y validar el sistema con pruebas integrales de extremo a extremo. |
| 3. Metodología | Metodología utilizada. Se utilizó un marco de trabajo ágil, con iteraciones (sprints) organizadas por capas del sistema: ingesta e inteligencia artificial, backend y datos, y clientes web. Cada sprint terminó con un entregable funcional que se probó antes de continuar. Fases y procedimientos. (1) Arquitectura, ingesta e IA: definición de la arquitectura y el modelo de datos, despliegue de la infraestructura base, desarrollo del webhook-service y del worker-service, y ajuste iterativo del Mega-Prompt de Gemini. (2) API, seguridad y tiempo real: API REST con Lambda y API Gateway sobre PostgreSQL, autenticación y roles con Cognito, avisos por WhatsApp y canal Socket.IO. (3) Interfaces y validaciones: dashboards del Operador C4 y de Departamentos, aplicación PWA de Terreno y pruebas de extremo a extremo. Pertinencia para cumplir los objetivos. El sistema se compone de servicios independientes que se pueden construir y probar por separado. Una metodología iterativa permitió entregar valor temprano (el flujo mensaje-IA-ticket), incorporar los hallazgos de las pruebas, en especial los ajustes al prompt de la IA, y reordenar prioridades sin rehacer el diseño. Además, el trabajo en paralelo entre integrantes se apoyó en la separación por servicios. |
| 4. Desarrollo | Etapas y actividades. S1-2: arquitectura e infraestructura cloud. S3-5: ingesta de WhatsApp y triage con IA. S6-8: API REST, autenticación y tiempo real. S9-11: dashboards del Operador C4 y de Departamentos. S12-13: App de Terreno (PWA). S14-16: pruebas integrales y ajustes. S17-18: preparación de la presentación. Facilitadores. La arquitectura modular por microservicios, que permitió trabajar en paralelo; la documentación y las librerías maduras de las tecnologías usadas (Next.js, Prisma, Socket.IO, Mapbox, WhatsApp Cloud API); y el modelo de datos definido desde el inicio, que ordenó el trabajo de la API y los dashboards. Dificultades. La variabilidad de los mensajes ciudadanos (ambiguos, incompletos o con fotos que no corresponden), la coordinación de permisos y variables de entorno entre servicios de Azure y AWS, y la dependencia de servicios externos (Meta y Gemini) con límites y cambios propios. Ajustes realizados. Se iteró el Mega-Prompt con casos reales y reglas explícitas (crear ticket, continuar ticket, derivar emergencias, rechazar evidencia inválida), se agregaron anti-duplicados y un buffer de mensajes en la cola, y se incorporaron reintentos y registro de eventos para los servicios externos. Se reordenó el trabajo según el avance real de cada módulo. |
| 5. Evidencias | 1. Pipeline de ingesta y triage con IA: webhook-service y worker-service desplegados, con cola Redis/BullMQ y agente Gemini creando tickets desde WhatsApp. 2. API REST, autenticación y base de datos: esquema PostgreSQL (Prisma), API en AWS Lambda/API Gateway y roles con Cognito. 3. Documentación técnica y diagramas: arquitectura 4+1, casos de uso, diagrama de estado y diagrama de componentes. 4. Dashboards y App de Terreno funcionales: Operador C4, Departamentos y PWA, con mapa, Kanban, despacho por cercanía y tiempo real. 5. Demo integral del flujo ciudadano-terreno: reporte por WhatsApp, ticket en el dashboard, despacho al funcionario y aviso de resolución al ciudadano. Estas evidencias muestran cada etapa del proyecto, desde la entrada del mensaje hasta el cierre del caso. Se adjuntan capturas, diagramas y el enlace al repositorio en el anexo del informe. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Aporte del proyecto a mis intereses profesionales. El proyecto me permitió confirmar mi interés por las arquitecturas de software modernas, la computación en la nube y la inteligencia artificial aplicada a problemas reales. Trabajar con colas de mensajes, servicios serverless, un LLM multimodal y aplicaciones en tiempo real me mostró que disfruto diseñar sistemas completos, de punta a punta. Mis intereses se mantienen, pero ahora tengo claro que el valor está en la confiabilidad, las pruebas y la experiencia del usuario final, no solo en la tecnología. Intereses que quiero explorar. Me gustaría profundizar en arquitecturas cloud (observabilidad, escalabilidad y costos), en la ingeniería de prompts y evaluación de modelos de IA, y en soluciones para el sector público (GovTech) y la seguridad ciudadana. Proyección laboral. Me proyecto como ingeniero de software o de soluciones cloud, en equipos que desarrollen plataformas con IA y datos, idealmente con impacto social. El proyecto es una base sólida de portafolio para postular a esos roles. |